|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Cumplir con todas las actividades en los tiempos definidos fue un desafío constante. Aunque logramos completar el proyecto a tiempo, enfrentamos algunos retrasos iniciales debido a una falta de organización y subestimación de ciertas tareas. Sin embargo, gracias a la presión y orientación de nuestro profesor, ajustamos nuestro enfoque y establecimos un plan de trabajo más claro y eficiente. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Hemos enfrentado las dificultades del proyecto con mucha flexibilidad y compromiso como equipo. Al inicio, subestimamos algunos aspectos técnicos y organizativos, lo que nos llevó a ajustar nuestras estrategias. Implementamos metodologías ágiles como Scrum, con reuniones diarias y un enfoque iterativo, lo que nos permitió reorganizar prioridades y avanzar de manera más estructurada. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evalúo mi trabajo como un esfuerzo significativo que me permitió aprender y crecer mucho durante el desarrollo del proyecto. Logré contribuir a la creación de una plataforma funcional que aborda un problema real, como el desperdicio de ropa, y cumplimos con los objetivos principales que nos planteamos.  Lo que más destaco de mi trabajo es mi compromiso y capacidad para adaptarme a los desafíos. A pesar de las dificultades iniciales, pude aprender sobre áreas en las que no tenía experiencia, como diseño web y hosting, y aplicar esos conocimientos de manera efectiva. También me esforcé por mantener una buena comunicación con mi equipo, lo que fue clave para avanzar en el proyecto. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una de las inquietudes que me quedan es cómo podríamos mejorar aún más la experiencia del usuario en nuestra plataforma, especialmente para que sea aún más inclusiva y atractiva para personas de diferentes edades y niveles de experiencia con la tecnología. También me gustaría explorar cómo podríamos optimizar los procesos técnicos, como el hosting y la escalabilidad, para garantizar que la plataforma pueda crecer sin problemas. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Creo que, en retrospectiva, hubiera sido útil redistribuir algunas actividades al inicio del proyecto. Algunas tareas, especialmente las técnicas, recayeron en pocos integrantes, lo que generó más presión en esos momentos. Una mejor distribución desde el principio nos habría permitido aprovechar mejor las habilidades de cada uno y equilibrar la carga de trabajo.  En cuanto a nuevas actividades, ahora que el proyecto está más avanzado, podríamos asignar a algún miembro la tarea de evaluar continuamente la experiencia del usuario o buscar formas de optimizar el rendimiento de la plataforma. Esto nos ayudaría a mantener y mejorar la calidad del proyecto a largo plazo. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluo el trabajo en grupo como una experiencia enriquecedora, aunque con algunos desafíos. Un aspecto positivo que destaco es la capacidad del equipo para adaptarse a los problemas y buscar soluciones juntos, especialmente cuando enfrentamos momentos de presión. También valoro la comunicación que logramos mejorar con el tiempo y el compromiso de cada integrante para cumplir con el objetivo del proyecto.  Sin embargo, creo que podríamos mejorar en la planificación y organización inicial. Al inicio, no distribuimos las tareas de manera equitativa, y eso generó momentos de estrés para algunos miembros. Para futuros proyectos, sería ideal dedicar más tiempo a entender las fortalezas de cada integrante y asignar las tareas de forma más equilibrada, además de establecer tiempos más realistas para cada etapa del trabajo. |